# Informe de requerimientos – Plataforma de gestión logística (LogiFleet)

Oct 13, 2026

1. Datos generales del proyecto

El proyecto es una plataforma web que centraliza despachos, flota y mantenimiento para pymes con distribución propia, entregada como MVP en unos tres meses. En el documento, cada elemento indica su fuente: (I) informe APT, (M) mockup o wireframe, (P) propuesta del equipo por confirmar.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | Plataforma de gestión logística, despacho de pedidos y mantenimiento de flotas (mockup: "LogiFleet") |
| Asignatura | Proyecto APT (Capstone_002D), docente Juan Carlos Saba Samur |
| Equipo | Constanza Alarcón (requerimientos y planificación), Francisco Cofré (base de datos y backend), Felipe Huenten (BI y reportes), Joaquín Indo (testing y calidad) |
| Tipo de solución | Aplicación web, MVP de aproximadamente tres meses |
| Problema | Las pymes con despacho propio manejan clientes, pedidos, vehículos y mantenciones en planillas y mensajes no integrados, lo que dificulta el seguimiento y la toma de decisiones |
| Objetivo general | Ofrecer una herramienta centralizada y simple para organizar despachos, flota y mantenimiento, y entregar información operacional básica |
| Usuarios objetivo | Administración y operación de pymes con distribución propia |

Objetivos específicos

- Registrar clientes y órdenes, y controlar su estado.

- Organizar entregas por zona y prioridad.

- Controlar kilometraje y mantenimientos de los vehículos, con alertas.

- Entregar reportes e indicadores operacionales básicos.

- Entregar una vista de administración con el estado de vehículos, trabajadores y compañía (M).

## 2. Alcance

El MVP cubre despachos, rutas por zona, flota con alertas, seguimiento por trabajador y reportes básicos; el resto queda fuera para que sea entregable dentro del período académico.

Dentro del MVP

- Gestión de clientes y órdenes de despacho, con asignación de vehículo y conductor.

- Actualización de estado de las órdenes con reglas de flujo.

- Organización de entregas por zona y prioridad (mapa solo si es viable).

- Gestión de vehículos, kilometraje, mantenimientos y alertas.

- Seguimiento del recorrido por trabajador (M).

- Panel de administración y reportes básicos.

Fuera del MVP (I)

- Seguimiento GPS en tiempo real.

- Aplicación móvil nativa.

- Optimización avanzada de rutas.

- Mantenimiento predictivo con inteligencia artificial.

- Integración con sistemas de grandes empresas.

- Sistemas de pago.

- Automatizaciones que requieran infraestructura especializada.

## 3. Actores

Se identifican tres actores; el rol de operador de despacho está por confirmar.

| Actor | Descripción |
| --- | --- |
| Administrador | Usa el panel de estado y consulta vehículos, trabajadores y reportes (M) |
| Operador de despacho | Registra clientes y órdenes, asigna recursos y actualiza estados (P: confirmar si es un rol aparte) |
| Conductor / trabajador | Realiza las entregas; se registra como entidad y se hace seguimiento de su recorrido (I/M) |

## 4. Requerimientos funcionales

Se definen 24 requerimientos funcionales agrupados en cinco módulos más uno transversal.

### Módulo Despachos

| ID | Requerimiento | Fuente |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar, editar y consultar clientes. | I |
| RF-02 | Registrar órdenes de despacho con cliente, dirección de entrega y prioridad. | I/M |
| RF-03 | Asignar a una orden un vehículo disponible y un conductor. | I |
| RF-04 | Actualizar el estado de la orden (En preparación, En ruta, Entregado, Rechazado) respetando el flujo. | I |
| RF-05 | Consultar el historial de órdenes y buscarlas por cliente u orden. | I/M |
| RF-06 | Registrar el motivo cuando un pedido es rechazado o no entregado. | M/P |

### Módulo Rutas

| ID | Requerimiento | Fuente |
| --- | --- | --- |
| RF-07 | Asignar zona (Norte, Oriente, Centro, Sur) a cada entrega. | I/M |
| RF-08 | Agrupar entregas por zona y ordenarlas por prioridad (Alta, Media, Baja). | I/M |
| RF-09 | Visualizar las direcciones en un mapa, si la integración es viable en el plazo. | I/M |

### Módulo Flota y mantenimiento

| ID | Requerimiento | Fuente |
| --- | --- | --- |
| RF-10 | Registrar vehículos (patente, modelo, estado de uso). | I/M |
| RF-11 | Registrar y actualizar kilometraje. | I |
| RF-12 | Registrar mantenimientos y consultar su historial. | I |
| RF-13 | Definir el próximo mantenimiento por kilometraje o fecha. | I |
| RF-14 | Generar alertas de mantenimiento próximo y mostrar el nivel del vehículo (correcto, advertencia, peligro). | I/M |
| RF-15 | Buscar vehículos por patente y ver su ficha: patente, conductores, kilometraje, fecha de mantenimiento y consumo de gasolina. | M |

### Módulo Trabajadores

| ID | Requerimiento | Fuente |
| --- | --- | --- |
| RF-16 | Registrar conductores y asociarlos a un vehículo. | I/M |
| RF-17 | Buscar trabajadores y ver su ficha: estado del recorrido, total de paquetes, entregados, faltantes y no entregados con su razón. | M |

### Módulo Reportes y panel de administración

| ID | Requerimiento | Fuente |
| --- | --- | --- |
| RF-18 | Mostrar un panel de inicio con resumen de vehículos, trabajadores y estado de la compañía (gráficos de barras, circular y de líneas). | M |
| RF-19 | Reportar cantidad de despachos y de pedidos entregados, rechazados y en ruta. | I |
| RF-20 | Filtrar reportes por período. | I |
| RF-21 | Reportar costos básicos registrados. | I |
| RF-22 | Reportar vehículos con mantenimientos próximos e historial de mantenimientos. | I |
| RF-23 | Generar el reporte desde el panel ("Generar reporte") y exportarlo a PDF. | M (P: confirmar el PDF) |

### Transversal

| ID | Requerimiento | Fuente |
| --- | --- | --- |
| RF-24 | Gestionar usuarios con acceso al sistema (entidad Usuarios del modelo de datos). | I |

## 5. Reglas de negocio

Siete reglas gobiernan el comportamiento del sistema; seis vienen del informe y la RN-07 es propuesta por confirmar.

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | Toda orden debe tener un cliente asociado (CP-02). |
| RN-02 | Solo se puede asignar un vehículo disponible (CP-04). |
| RN-03 | Flujo de estados: En preparación → En ruta → Entregado; En ruta → Rechazado. Una orden Entregada o Rechazada no vuelve a cambiar (CP-05, CP-06). |
| RN-04 | Se genera alerta cuando el kilometraje supera el límite de mantenimiento definido (CP-07). |
| RN-05 | Todo mantenimiento queda en el historial del vehículo (CP-08). |
| RN-06 | Las entregas se ordenan por zona y, dentro de la zona, por prioridad. |
| RN-07 | (P) Nivel del vehículo: correcto si faltan más de 1.500 km; advertencia si faltan entre 500 y 1.500 km o está en mantención; peligro si faltan menos de 500 km. Es el criterio del mockup; hay que confirmar los umbrales y si se suma la fecha. |

## 6. Requerimientos no funcionales

La solución es una aplicación web en Python, FastAPI y MySQL, con backend modular, API documentada y pruebas sobre lo crítico.

| ID | Requerimiento | Fuente |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Aplicación web con backend en Python + FastAPI y base de datos MySQL. | I |
| RNF-02 | Backend modular: rutas de API, lógica de negocio y acceso a datos separados. | I |
| RNF-03 | API documentada con OpenAPI/Swagger. | I |
| RNF-04 | Modelo de datos normalizado, sin duplicación innecesaria. | I |
| RNF-05 | Validación de datos de entrada y mensajes claros ante errores. | I |
| RNF-06 | Pruebas sobre funcionalidades críticas, con PyTest cuando convenga. | I |
| RNF-07 | Control de versiones con Git/GitHub. | I |
| RNF-08 | Interfaz usable en escritorio y móvil (el mockup es responsive y tiene modo oscuro). | M/P |
| RNF-09 | Despliegue en un entorno accesible o, si no es posible, demo en entorno local. | I |

## 7. Modelo de datos

El informe define siete entidades: Usuarios, Clientes, Conductores, Vehículos, Órdenes de despacho, Asignaciones de despacho y Mantenimientos. El mockup obliga a considerar además estos atributos (P):

| Entidad | Atributos a considerar |
| --- | --- |
| Órdenes de despacho | Dirección, zona, prioridad, estado, motivo de rechazo y costo |
| Vehículos | Patente, modelo, kilometraje actual, kilometraje del próximo mantenimiento, fecha de mantenimiento, estado de uso, consumo de combustible |
| Mantenimientos | Fecha, kilometraje, tipo y costo |
| Conductores | Vehículo asignado |

## 8. Pruebas de validación

La matriz del informe define nueve casos (CP-01 a CP-09) que cubren creación de órdenes con y sin cliente, asignación de vehículo disponible y no disponible, cambios de estado válidos e inválidos, alerta de kilometraje, registro de mantenimiento y generación de reportes.

| Caso | Situación a validar | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-01 | Crear una orden con todos los datos requeridos | La orden se registra correctamente |
| CP-02 | Crear una orden sin cliente asociado | El sistema impide el registro y muestra una validación |
| CP-03 | Asignar un vehículo disponible | La asignación se realiza correctamente |
| CP-04 | Intentar asignar un vehículo no disponible | El sistema impide la asignación |
| CP-05 | Cambiar una orden de En preparación a En ruta | El cambio es permitido |
| CP-06 | Cambiar una orden de Rechazado a Entregado | El sistema impide el cambio |
| CP-07 | Registrar kilometraje superior al límite de mantenimiento | El sistema genera una alerta |
| CP-08 | Registrar un mantenimiento | Queda almacenado en el historial del vehículo |
| CP-09 | Generar un reporte | Muestra la información según los filtros seleccionados |

## 9. Supuestos, restricciones y riesgos

El plazo de tres meses y los cuatro integrantes limitan el proyecto al MVP; los tres riesgos identificados tienen un plan de mitigación.

Supuestos

- El equipo tiene dominio básico de las tecnologías.

- Los datos iniciales se cargarán manualmente.

Restricciones

- Plazo de aproximadamente tres meses.

- Cuatro integrantes.

- Alcance limitado al MVP.

Riesgos

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| La integración de mapas puede ser demasiado compleja | Mantener solo la organización por zona y prioridad |
| El despliegue puede no ser posible por falta de recursos | Realizar la demo en entorno local |
| Falta de datos reales | Usar datos de prueba definidos por el equipo |

## 10. Decisiones pendientes

Seis decisiones deben cerrarse antes de congelar los requerimientos.

- ☐ ¿El consumo de gasolina entra al MVP o queda bajo "costos"?

- ☐ ¿Dónde se registra el motivo de no entrega? (propuesta: campo por orden, según RF-06)

- ☐ ¿Se mantiene el mapa y con qué herramienta?

- ☐ ¿"Trabajadores" y "Conductores" son la misma entidad?

- ☐ ¿Se agrega la exportación a PDF de los reportes?

- ☐ ¿Carrusel (wireframe) o lista (mockup) en las pantallas de detalle?