# Informe de Avance Proyecto APT – LogiFleet

Plataforma de Gestión Logística, Despacho de Pedidos y Mantenimiento de Flotas para pymes

Proyecto APT · Capstone (PTY4614) · Evaluación Formativa Fase 2 – Informe de Avance (Semana 7)

Integrantes: Felipe Huenten, Francisco Cofré,  Joaquín Indo, Constanza Alarcón

Docente: Juan Carlos Saba Samur

Carrera: Ingeniería en Informática, Duoc UC

## Abstract

Small and medium-sized enterprises (SMEs) that run their own deliveries often manage orders, vehicles and maintenance through spreadsheets and messaging apps, which makes operational information hard to track. LogiFleet is a web-based platform that centralizes this information in four modules: delivery order management, route planning and prioritization, fleet and maintenance management, and operational reports and KPIs.

This progress report describes how the project has evolved since the first phase. The four team members now work in two pairs, one on the database and one on the application, and the work was reorganized using a Kanban flow instead of Scrum. The scope is kept to a strict minimum viable product (MVP). In addition, the team replaced the planned Google Routes API with a free OpenStreetMap-based map, and the original HTML/CSS/JavaScript interface with a Python-only interface built on NiceGUI, in order to reduce cost and complexity.

The technical baseline consists of a FastAPI backend, a MySQL relational database normalized to third normal form (3NF), a heuristic that orders deliveries by priority and distance, maintenance alerts, PDF reports, and a test matrix of nine cases automated with PyTest. The remaining weeks are organized in seven biweekly milestones that finish with quality assurance, documentation and a final demonstration.

## 1. Introducción y estado del proyecto

Este informe se entrega en la semana 7 de un horizonte de 14 semanas, es decir, en el punto medio del proyecto. Su propósito es mostrar qué se ajustó respecto de la propuesta de la Fase 1, cómo trabaja el equipo y qué evidencias respaldan el avance.

LogiFleet es una plataforma web para pymes con flota propia. Mantiene el alcance cerrado en cuatro módulos: (1) gestión de órdenes de despacho, (2) planificación y priorización de rutas, (3) gestión de flota y mantenimiento y (4) reportes y KPIs. Su objetivo es reducir los tiempos de gestión, ordenar la operación y apoyar la toma de decisiones con información centralizada.

A la fecha, el equipo cuenta con una base técnica definida: backend en Python con FastAPI, base de datos MySQL normalizada en 3FN, heurística de ordenamiento de entregas por prioridad y cercanía, alertas de mantenimiento por kilometraje o fecha, exportación de reportes en PDF y una matriz de nueve casos de prueba (CP-01 a CP-09) automatizada con PyTest. Los resultados verificados de cada componente se presentan en la sección 4, Evidencias de avance.

## 2. Ajustes a la propuesta

El equipo realizó seis ajustes respecto de la propuesta de la Fase 1. Ninguno cambia el alcance de los cuatro módulos; todos buscan que el MVP siga siendo factible con el tiempo disponible y herramientas gratuitas.

| N° | Propuesta Fase 1 | Ajuste realizado | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuatro integrantes con roles individuales por especialidad (BD, backend, BI, QA, gestión). | Los mismos 4 integrantes se organizan por ahora en dos duplas: Joaquín Indo y Constanza Alarcón a cargo de la base de datos; Francisco Cofré y Felipe Huenten a cargo del desarrollo de la aplicación (backend, interfaz, módulos y reportes/KPIs). La asignación es temporal. | Facilitador. Dividir el trabajo en dos frentes permite avanzar en paralelo en la base de datos y en la aplicación, y reduce las dependencias entre tareas. La asignación se revisa en las retrospectivas quincenales. |
| 2 | Tablero de trabajo con etapas de planificación, diseño, desarrollo, pruebas y entrega. | Metodología Kanban (flujo continuo) con límites de trabajo en curso (WIP), clases de servicio y métricas de flujo. Se organiza en 7 hitos quincenales sobre 14 semanas. | Dificultad. Por razones de fuerza mayor del equipo, las iteraciones de duración fija dejaron de ser viables. Kanban permite reordenar prioridades semana a semana. |
| 3 | Mapa de entregas con integración de Google Routes API ("si es viable"). | Mapa con OpenStreetMap mediante el componente Leaflet de NiceGUI. Routes API queda como mejora opcional. | Dificultad y facilitador. Routes API exige clave y cuenta de facturación, lo que contradice la condición de usar solo herramientas gratuitas. Leaflet ya está integrado en NiceGUI, no requiere clave y cumple el objetivo de visualizar entregas. |
| 4 | Interfaz en HTML, CSS y JavaScript "complementada con las herramientas que el equipo determine". | Interfaz en Python con NiceGUI sobre FastAPI. | Dificultad y facilitador. Mantener dos stacks en la dupla que desarrolla la aplicación era inviable. NiceGUI unifica el lenguaje y permite reutilizar el dashboard ya avanzado por el compañero. |
| 5 | Reportes básicos de despachos, costos y mantenimientos. | Se agregan registro de cargas de combustible (rendimiento km/L) y exportación de reportes en PDF. | Facilitador. Ambas funciones son de bajo costo con la biblioteca ReportLab y una tabla simple, y apoyan los indicadores gerenciales de la propuesta. |
| 6 | Despliegue y autenticación sin definición precisa. | Demo local reproducible y sin login en el MVP. El login, el despliegue en la nube y la restricción de capacidad por kilos quedan como tarjetas de prioridad Could, sujetas al tiempo disponible. | Retroalimentación del docente. Los comentarios orales del profesor indicaron cómo avanzar y si el equipo tiene el tiempo a favor o en contra. Con ello se priorizó lo esencial y se condicionó lo opcional. |

Retroalimentación recibida. El docente entregó comentarios orales, sin registro escrito, para orientar el avance y evaluar la holgura de tiempos. El equipo los incorporó en el ajuste 6 y en la revisión semanal del tablero (sección 3).

Facilitadores generales. Herramientas gratuitas y bien documentadas (Python, FastAPI, MySQL, NiceGUI, ReportLab, PyTest, GitHub), un diseño de base de datos ya normalizado y una API que se documenta sola mediante OpenAPI/Swagger.

## 3. Metodología de trabajo: Kanban

El equipo gestiona el proyecto con Kanban porque ofrece flujo continuo, límites explícitos de trabajo y métricas simples, lo que se ajusta a un equipo pequeño que trabaja en paralelo en dos frentes. No se usan sprints, puntos de historia ni velocidad.

Tablero y políticas

- Columnas: Backlog → Listo para desarrollo → En desarrollo → En revisión/QA → Hecho, implementadas en GitHub Projects.

- Política de entrada: una tarjeta pasa a Listo para desarrollo solo si tiene historia de usuario ("Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]"), criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces y responsable.

- Tamaño de tarjeta: S (hasta 1 día), M (2 a 3 días) y L (4 a 5 días). Toda tarjeta mayor se divide.

- Clases de servicio: Urgente (bloquea al compañero o a un hito), Fecha fija (entregable académico) y Estándar.

- Límites WIP: máximo 2 tarjetas por integrante en En desarrollo y 3 en total en En revisión/QA.

- Definition of Done: código revisado por el compañero, prueba PyTest o caso manual de la matriz ejecutado, documentación (docstring y Swagger) y verificación sobre la base de datos MySQL.

Seguimiento y control

Las métricas de flujo son lead time, cycle time y throughput semanal, calculadas con las fechas de entrada y salida de cada tarjeta. El tablero se revisa cada semana de forma asíncrona y cada dos semanas, al cerrar un hito, se hace una retrospectiva breve. Si una función amenaza los plazos, se recorta su alcance antes de comprometer el MVP; por ejemplo, si el mapa resulta demasiado complejo, se prioriza la organización de las entregas por zona y prioridad, que es la funcionalidad principal del módulo de rutas.

Plan por hitos quincenales

| Hito | Semanas | Objetivo principal | Estado a la fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. Entorno y base de datos | 1-2 | Entorno del equipo, tablas en MySQL, diagrama ER, repositorio y tablero |  |
| H2. Módulo 1: Despachos | 3-4 | Clientes, órdenes, filtros, detalle con historial y pruebas de borde |  |
| H3. Módulo 3: Flota y mantenimiento | 5-6 | Detalle de vehículo, buscador por patente, alertas y gráfico de consumo | incompleto |
| H4. Módulo 2: Rutas y mapa | 7-8 | Coordenadas por orden, mapa con marcadores y ajustes a la heurística |  |
| H5. Módulo 4: Analítica y PDF | 9-10 | KPIs adicionales, PDF mejorado y filtros del dashboard |  |
| H6. Calidad y estabilización | 11-12 | Matriz de pruebas completa, corrección de defectos y prueba de carga |  |
| H7. Documentación y entrega | 13-14 | Informe final con evidencias, guion y ensayo de la demostración |  |

Cumplimiento de los objetivos propuestos. La metodología cubre los objetivos de este avance porque cada módulo tiene un hito asignado, cada tarjeta tiene criterios de aceptación verificables y los límites WIP evitan que ningún integrante o dupla acumule trabajo sin terminar.

## 4. Evidencias de avance

Esta sección queda reservada para que el equipo incorpore las evidencias reales del avance. Cada fila indica qué debe mostrar la evidencia, para que la captura o el enlace respalde directamente una competencia.

| ID | Evidencia | Competencia | Qué debe mostrar | Captura o enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Tablero Kanban en GitHub Projects | C2 | Las 5 columnas, tarjetas con responsable, tamaño y clase de servicio, y el cumplimiento del WIP |  |
| E-02 | Repositorio GitHub | C2, C4 | Historial de commits, ramas main y feature/*, y aportes de las dos duplas | completo |
| E-03 | Diagrama entidad-relación y script SQL | C3 | Modelo normalizado en 3FN, 9 tablas y sus relaciones | completo |
| E-04 | Base de datos en MySQL | C3 | Tablas creadas con llaves foráneas y datos de ejemplo | Incomplerto (falta revisar funcionamiento) |
| E-05 | Documentación Swagger de la API | C4 | Endpoints de los 4 módulos conectados a la base de datos |  |
| E-06 | Interfaz web NiceGUI | C4 | Panel principal, órdenes, vehículos y alertas de mantenimiento | Incompleto (fala alerta de mantenimiento) |
| E-07 | Mapa de entregas con Leaflet | C4 | Marcadores numerados según el orden de la ruta |  |
| E-08 | Ejecución de pruebas con PyTest | C1 | Salida de consola con las pruebas aprobadas |  |
| E-09 | Matriz de pruebas CP-01 a CP-09 | C1 | Resultado obtenido por caso y defectos corregidos |  |
| E-10 | Reporte PDF y panel de KPIs | C4 | Reporte generado con filtros por período |  |
| E-11 | Métricas de flujo | C2 | Lead time, cycle time y throughput semanal |  |

Avance verificable por módulo

| Módulo | Avance a la fecha (%) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1. Gestión de órdenes de despacho |  |  |
| 2. Planificación y priorización de rutas |  |  |
| 3. Gestión de flota y mantenimiento |  |  |
| 4. Reportes y KPIs |  |  |

## 5. Cumplimiento de indicadores de calidad

El proyecto trabaja las cuatro competencias del perfil de egreso. La tabla indica cómo se cumple cada indicador y qué evidencia (sección 4) lo respalda.

| Indicador | Cómo se cumple en LogiFleet | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | Matriz de 9 casos (CP-01 a CP-09) con situación, resultado esperado y resultado obtenido, basada en las reglas de negocio de órdenes, asignación, estados, alertas y reportes. Según el estándar ISO/IEC/IEEE 29119. | E-09 |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | Los 9 casos se automatizan con PyTest junto con pruebas adicionales: odómetro sin retroceso, alerta por fecha, liberación del vehículo al entregar y rendimiento km/L. | E-08, E-09 |
| 1.3 Desarrolla mejoras según los resultados | Los defectos se registran como tarjetas Urgentes, se corrigen y se repite la prueba fallida (hito H6). | E-01, E-09 |
| 2.1 Planifica el proyecto con alternativas | Plan Kanban con requerimientos priorizados (MoSCoW), tarjetas por hito y tablas de alternativas con recomendación: mapa (OpenStreetMap o Routes API), cálculo de ruta (heurística propia o API), autenticación y despliegue. | E-01 |
| 2.2 Controla el proyecto con alternativas | Revisión semanal del tablero, límites WIP, métricas de flujo y retrospectiva cada dos semanas; recorte de alcance de las tarjetas Could si el tiempo es insuficiente. | E-01, E-11 |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Modelo entidad-relación de 9 tablas normalizado en 3FN: clientes, zonas, conductores, vehículos, órdenes, historial de estados, mantenimientos, combustible y usuarios, con relaciones claras y extensibles. | E-03 |
| 3.2 Implementa modelos de datos | Implementación en MySQL con SQLAlchemy 2.0; creación de tablas con llaves foráneas, datos de ejemplo y consultas desde la API. | E-03, E-04 |
| 4.1 Construye la solución de software | Backend modular en Python y FastAPI que separa rutas de la API, lógica de negocio y acceso a datos, con control de versiones en Git y GitHub. | E-02, E-05 |
| 4.2 Integra los componentes | Los 4 módulos se comunican mediante la API REST documentada con OpenAPI/Swagger; la interfaz NiceGUI usa la misma capa de servicios que la API. | E-05, E-06 |
| 4.3 Implanta la solución | Demo local reproducible con README verificado en una máquina limpia. El despliegue en la nube es opcional y depende del tiempo. | E-06, E-10 |

## Conclusions

### Felipe Huenten

At this midpoint of the APT Project, the main lesson for me is that good decisions about scope matter as much as good code. When we reviewed our plan, we could have tried to keep every planned feature. Instead, we kept the four modules but simplified how each one is built, and this decision keeps the project realistic.

My work focuses on indicators, reports and data. Defining the KPIs, the PDF report and the maintenance alerts showed me that useful information only appears when the data model is clean and the business rules are clear. I also learned that Kanban helps me see my own workload: the work-in-progress limit forces me to finish a task before starting another one.

### Francisco Cofré

Since the first phase, this project has helped me connect database design with the application that uses it. Working with a normalized MySQL model and a FastAPI backend made me understand that every rule, such as a valid order status change or a vehicle that is available, must be protected in the code and not only in the interface.

Adjusting the technical plan also taught me to choose tools according to the real conditions of the team. Replacing the Google Routes API with OpenStreetMap and using NiceGUI instead of a separate JavaScript interface reduced the cost and the complexity, and it allowed the pair responsible for the application to maintain it in a single language. Working in two pairs, one on the database and one on the application, has improved our communication and our code reviews.

## Reflection

This progress report shows how our project changed when reality did not match the original plan. Our plan met real constraints, so we adapted the scope, the methodology and the tools instead of keeping a plan that we could not complete. We learned that a plan is useful only when it is reviewed and adjusted with evidence.

The oral feedback from our professor was especially helpful. It helped us understand how to move forward and whether time was working for us or against us. As a result, we ranked the essential features first and moved optional ones, such as user login and cloud deployment, to a lower priority.

We also understood that quality is built from the beginning. A test matrix, a clear data model and a visible board are not extra paperwork; they let two pairs work in parallel without losing control of the project.

For the next weeks, our goal is to complete the route and analytics modules, run the full test matrix, correct the defects we find and prepare a clear final demonstration. We expect the remaining work to be demanding, but a smaller and better-defined scope gives us a realistic path to finish.

## Bibliografía

FastAPI. (s. f.). FastAPI Documentation. https://fastapi.tiangolo.com

GitHub. (s. f.). GitHub Docs. https://docs.github.com

International Organization for Standardization. (s. f.). ISO/IEC/IEEE 29119 – Software testing. ISO.

NiceGUI. (s. f.). NiceGUI Documentation. https://nicegui.io

OpenAPI Initiative. (s. f.). OpenAPI Specification. https://spec.openapis.org

OpenStreetMap Foundation. (s. f.). OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org

Oracle. (s. f.). MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc

pytest Development Team. (s. f.). pytest Documentation. https://docs.pytest.org

Python Software Foundation. (s. f.). Python Documentation. https://docs.python.org

SQLAlchemy. (s. f.). SQLAlchemy 2.0 Documentation. https://docs.sqlalchemy.org

Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

## Anexo de evidencia

Incorporar aquí las capturas y enlaces de las evidencias E-01 a E-11 (sección 4).